# ООО "Жилкомсервис"

# План мероприятий по текущему ремонту объектов МКД  на 2015 год

ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту МКД

| № № пп | Мероприятия | Месяц проведения | Количество | Стоимость работ руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилой фонд |
| 1 | Косметический ремонт подъездов п.Новый д. 59, под. 1,2,3; п.Новый д. 35 под.1 | май-декабрь |  |  |
| 2 | Текущий ремонт мягкой кровли п.Новый д.57, 55, 54, 64 | июль-ноябрь | 750 м2 |  |
| 3 | Текущий ремонт межпанельных швов |  |  |  |
|  | П. Новый, дом № 61а | октябрь | 120 п.м. |  |
|  | П. Новый, дом № 31 | октябрь | 35 п.м. |  |
|  | П.Новый дом № 39 | октябрь | 12 п.м. |  |
|  | П. Новый, дом № 55 | октябрь | 25 п.м. |  |
|  | П. Новый, дом № 59 | октябрь | 136 п.м. |  |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов все дома | декабрь |  |  |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции | декабрь |  |  |
| 6 | Замене выходных вентилей и задвижек п.Новый д. 56, д. 57 | сентябрь |  |  |
| 7 | Замена задвижек горячей воды п.Новый д. 33 | сентябрь |  |  |

Директор ООО «Жилкомсервис»:                                      Д.К.Буков

Принято Управление ЖКХ по Егорьевскому району:

_______________________________Е.А.Кольцов